# תוכנית עבודה: פרויקט PublishAI - אוטומציית כתיבה והגשת מאמרים

תוכנית עבודה זו מגדירה את השלבים, המשאבים, לו"ז והוולידציות הנדרשים להשלמת פרויקט PublishAI. כוללת התמודדות עם מגבלות מדיניות, חומות תשלום, ניתוח נתונים, אסטרטגיית דחיות וסליקה.

# צוות הפרויקט

מור וליאור: מייסדי הפרויקט (Founders). מור מובילה עסקית וכלכלית ויועצת בנושא חוקי כתיבת מאמרים אקדמיים ומכתבים להגשה, ליאור אחראי על כל הפיתוח הטכנולוגי של הפרויקט.
דניאל: מהנדסת תוכנה (Software Engineer). אחראית על כתיבת הקוד ופיתוח המודולים במערכת.
יעלי: יועצת מקצועית (Advisory) לפיתוח ולדאטה.

# שלב 1: מחקר, מדיניות, סטטסיטיקה וכתיבת המאמר

מטרה: בדיקת מדיניות חוקית של הז'ורנלים כלפי AI, אפיון ה-20 ז'ורנלים המרכזיים, מחקר ספרות מלא, ניתוח אוטומטי, וכתיבה שאינה מזוהה כ-AI.

לו"ז מוערך: 4-6 שבועות.

פעולות מרכזיות:

מחקר מדיניות (Policy Check): וידוא האם העיתונים אוסרים על כתיבה/סיוע באמצעות AI, ומה דרישות הגילוי הנאות (Disclosure) שלהם.

אפיון מקצה לקצה (בהנחיית מור): מיפוי 20 עיתונים, כללי ציטוט, דרישות מבוא ו-Cover letter.

איסוף נתונים: גישה למאמרים מלאים (Full-text) תוך עקיפת Paywalls (באמצעות Proxy – סיוע מיעלי).

ניתוח נתונים (Stats): ה-AI קורא קבצי CSV ומריץ עליהם קוד סטטיסטי בסביבת Sandbox לחילוץ מסקנות.

כתיבת המאמר ויצירת גרפים באמצעות פייתון.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

דניאל תפתח סקריפטים מבוססי Pandoc/python-docx שימירו את הפלט ישירות לפורמט ה-Word הספציפי.

הקמת סביבת Python Sandbox מאובטחת שבה ה-AI יכול להריץ קוד סטטיסטי.

שילוב פסקת 'גילוי נאות' גמישה בפרומפטים במידה והז'ורנל דורש הצהרה על שימוש ב-AI.

ולידציה:

בדיקת אנטי-פלגיאט (Turnitin).

וידוא משפטי/תקנוני שאנחנו לא מפרים את מדיניות ה-AI של העיתון המוגש.

# שלב 2: התממשקות להגשה אוטומטית (Automated Submission)

מטרה: חיבור אוטומטי (RPA) למערכת ההגשה, בצורה המחקה התנהגות אנושית, עם יכולת לעצירה והתערבות אנושית.

לו"ז מוערך: 3-4 שבועות.

פעולות מרכזיות:

בדיקת תנאי השימוש (ToS) של מערכות ההגשה (כגון Editorial Manager) בנוגע לשימוש בבוטים, והתאמת קצב הריצה כדי לא לקבל חסימה (Ban).

פיתוח מנגנון הזדהות, מילוי טפסים, והעלאת מסמכים.

מנגנון 'Pause & Resume': הבוט נעצר במסכים מסובכים, שולח התראה, ממתין שהמשתמש יזין את המידע, וממשיך.

עצירה לתשלום (APC): הבוט שולח לינק והמשתמש מבצע את התשלום ידנית.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

פיתוח RPA על ידי דניאל (Selenium/Playwright) הכולל השהיות אקראיות (Human-like delays) כדי לא לעורר חשד של מנגנוני Anti-Bot.

מערכת התראות משתמש (Slack/Email/Web UI) להתערבות אנושית.

ולידציה:

ביצוע 5 הגשות ניסיון (טסטים) ללא קריסת המערכת או קבלת חסימת IP מהשרת.

# שלב 3: הפינג-פונג (Peer Review) ואסטרטגיית מפל (Cascade)

מטרה: ניהול ביקורות, תיקונים אוטומטיים, והגשות מחדש במקרה של דחייה.

לו"ז מוערך: 2-6 שבועות.

פעולות מרכזיות:

קליטה אוטומטית של החלטת העיתון (Decision letter).

ניתוח ביקורות סוקרים והכנת מכתב תגובה ותיקוני טקסט/גרפים בהתאמה.

אסטרטגיית מפל (דחייה): במקרה של Reject, המערכת תציע למשתמש רשימת ז'ורנלים חלופיים. לאחר בחירת המשתמש, דניאל (המערכת) תפרמט הכל מחדש לפורמט החדש ותגיש.

דרישות פיתוחיות וטכנולוגיות:

מנגנון AI לניתוח ביקורות והצעת ז'ורנלים חלופיים (Recommendation Engine).

סקריפטים להתאמה מחדש (Re-formatting) לז'ורנל חלופי בלחיצת כפתור.

ולידציה:

וידוא אנושי למכתבי תגובה ולבחירת הז'ורנל החלופי לפני יריית ההגשה.

# הערכת תקציב כלים ומודלי שפה (Claude API)

התקציב לוקח בחשבון שריצות רבות ייעצרו או ייכשלו (Buffer פיתוח).

| סעיף / שלב | תיאור פעילות | הערכת קלט (טוקנים) | הערכת פלט (טוקנים) |
| --- | --- | --- | --- |
| שלב 1 | מחקר Full-text, מדיניות, סטטיסטיקה וקוד | 650,000 | 50,000 |
| שלב 2 | אוטומציית הגשה (RPA) מחקה-אנוש | 150,000 | 5,000 |
| שלב 3 | ניתוח ביקורות / המלצות Cascade | 200,000 | 20,000 |
| סה"כ לריצה | מסלול ללא שגיאות | 1,000,000 | 75,000 |
| סה"כ (20 טסטים) | כולל מקדם דיבוג (Buffer פי 2.5) | 50,000,000 (50M) | 3,750,000 (3.75M) |

סיכום עלויות מוערך (חודש פיתוח):
- Claude API (קלט/פלט מורחבים): כ-$300 בחודש.
- מנוי Claude Code: $100 בחודש.
- סה"כ: כ-$300 בחודש לפיתוח.

=========================================

# השלבים החדשים (Unknown Unknowns - שלבים 6-8)

## שלב 6: מחקר מתקדם, דאטה ומדיניות AI

השלמת פערים מול חומות תשלום, ניתוח נתונים, ובדיקות תקנון אקדמי.

מדיניות AI (Policy Check): בדיקה אוטומטית האם העיתון דורש גילוי נאות (Disclosure) על שימוש ב-AI ושתילת הפסקה במאמר במידת הצורך.

עקיפת חומות תשלום (Paywalls): חיבור ל-Proxy אקדמי או פיתוח Advanced Scraping כדי לחלץ מאמרים מלאים (Full-text) ולא רק אבסטרקטים.

סטטיסטיקה מורחבת בסנדבוקס: אינטגרציה עמוקה עם E2B Code Interpreter המאפשרת ל-AI לקרוא קבצי CSV, להריץ Python לחישוב P-values ולייצר גרפים.

## שלב 7: אוטומציית הגשות 'מחקה אנוש' (RPA Anti-Bot)

בניית בוטים להגשה אוטומטית שלא נחסמים על ידי מערכות אבטחה של כתבי עת.

בוט מושהה (Human-like RPA): פיתוח באמצעות Selenium/Playwright עם זמני השהייה אקראיים כדי לעקוף חסימות (Ban) במערכות כגון Editorial Manager.

עצירה לתשלום (Pause for APC): עצירת האוטומציה ושליחת התראה למשתמש לבצע סליקה ידנית במידה ונדרש תשלום.

## שלב 8: אסטרטגיית מפל ועיצוב מחמיר (Cascade & Strict Formatting)

טיפול חכם בדחיות (Reject) ואריזה גרפית מחמירה לפי דרישות כתב העת.

אסטרטגיית מפל (Cascade): במקרה של דחייה סופית, המערכת תמליץ על 3 ז'ורנלים חלופיים ותבצע Re-formatting למאמר לפי חוקי הז'ורנל החדש שייבחר.

עיצוב מחמיר למקור: שילוב סקריפטים (Pandoc / python-docx) שמייצאים את התוצר הסופי בדיוק לתבנית ה-Word הספציפית של כתב העת.