# תוכנית עבודה ומפרט טכני מלא - פרויקט PublishAI

# 1. תקציר

מערכת SaaS חכמה המקבלת מאמרים אקדמיים ונתונים סטטיסטיים, ומעבירה אותם תהליך אוטומטי-למחצה (היברידי) להפיכתם למאמרים מוכנים לפרסום בכתבי עת מובילים. המערכת מתבססת על שרשרת של סוכני AI מומחים, סביבות הרצת קוד מבודדות, אוטומציות להגשה "מחקה אנוש", וטיפול בדחיות או ביקורות עמיתים.

# 2. צוות הפרויקט

מור וליאור: מייסדי הפרויקט (Founders). מור מובילה עסקית ויועצת בחוקי כתיבת מאמרים אקדמיים. ליאור מוביל את הטכנולוגיה מאחורי המוצר.
דניאל: מתכנתת ומבצעת משימות טכנולוגיות של הפיתוח.
יעלי: יועצת מקצועית לפיתוח ולדאטה.

# 3. ארכיטקטורה טכנולוגית (Tech Stack)

Frontend & Backend: Next.js 14/16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS.

Database & Storage: Neon Postgres (Serverless DB), Drizzle ORM, Vercel Blob.

Orchestration: Inngest (ניהול סוכנים ברקע).

AI Engine: Vercel AI SDK, Claude 3.5 Sonnet/Opus, LangGraph.

Data Science: E2B Code Interpreter (להרצת קוד פייתון מבודד).

# 4. תוכנית השלבים (Phased Implementation)

התוכנית מאחדת את הפיתוח שכבר בוצע יחד עם יעדי ה-Unknown Unknowns להשלמת המערכת.

## שלב 1: תשתיות ליבה, מסד נתונים ואבטחה

הקמת הפרויקט: Next.js ב-Vercel.

מסד נתונים ואימות: הגדרת Neon Postgres, Drizzle, ו-NextAuth להתחברות.

העלאת קבצים: פיתוח Dashboard לגרירת קבצים וניהול אובטח של מידע (הצפנת AES-256-GCM).

## שלב 2: מנוע סוכני AI מתקדם ומחקר (כולל Paywalls)

שרשרת הסוכנים: פיתוח ה-Pipeline של 9 סוכני AI המנוהלים ע"י Inngest.

חיבור למאגרי ספרות: אינטגרציה עם PubMed, Semantic Scholar, ו-arXiv.

מחקר מתקדם ועקיפת Paywalls: שילוב פתרונות מתקדמים (Proxy אקדמי / Scraping מבוסס הנחיות יעלי) לחילוץ מאמרים מלאים (Full-text).

## שלב 3: ממשק משתמש וניהול גרסאות

מעקב שינויים: פיתוח DiffEditor ו-ReviewPanel המאפשרים למשתמש לאשר/לדחות שינויים של ה-AI ברמת הפסקה.

תצוגה מקדימה: עורכי טקסט אינטראקטיביים (TipTap / Monaco).

## שלב 4: דאטה סיינס ועיצוב מחמיר (Strict Formatting)

סביבת סטטיסטיקה מבודדת: שדרוג האינטגרציה עם E2B Code Interpreter כך שה-AI יוכל לקבל קבצי CSV גולמיים, לכתוב ולהריץ עליהם סקריפטים בפייתון ולשלב מסקנות.

עיצוב מחמיר לתבנית המקור: פיתוח מנוע פירמוט מבוסס Pandoc או python-docx, שייצוק את התוצר הסופי בדיוק לתבנית ה-Word הנוקשה של כתב העת.

## שלב 5: בקרת איכות ורגולציית AI

Integrity Scanner: מנגנון לזיהוי פלגיאט ו"שפת AI".

מדיניות AI (Policy Check): שילוב בדיקה אוטומטית של חוקי כתב העת המיועד. במקרה שהז'ורנל דורש הצהרה, המערכת תשתול אוטומטית פסקת "גילוי נאות" במסמך.

## שלב 6: הגשה אוטומטית חכמה (Smart RPA Submission)

חיבור API: יכולת הגשה ישירה למערכות התומכות ב-OJS ו-WordPress.

בוט "מחקה אנוש" (Anti-Ban): פיתוח אוטומציית UI (Selenium/Playwright) לעיתונים מורכבים, הכוללת זמני השהייה אקראיים כדי לעקוף חסימות.

עצירה לתשלום (Pause for APC): עצירת האוטומציה ושליחת התראה למשתמש לבצע סליקה ידנית בכרטיס אשראי במידה והאתר דורש זאת.

## שלב 7: מעגל ביקורת ואסטרטגיית מפל (Cascade)

מעגל ביקורת (Resubmission): פיתוח RebuttalAgent שקולט את הערות ה-Reviewers, מנתח אותן ומייצר מכתב תגובה.

אסטרטגיית מפל בדחייה (Cascade): במקרה של דחייה סופית, המערכת תמליץ על 3 ז'ורנלים חלופיים, תבצע Re-formatting אוטומטי ותתחיל את תהליך ההגשה לעיתון החדש.